Module 306 : Réaliser un projet informatique

Cahier des charges 📋

Cahier des charges : Nom du projet

Réalisé par :

Fejzaj Leon

Crausaz Jules

Magliani Lorenzo

Table des matières

1.	Introduction	2

2.	Contexte	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Livrables	2

5.	Fonctionnalités	2

6.	Contraintes du projet	2

7.	Périmètre du projet	2

8.	Analyse des risques	2

9.	Ressources nécessaires	3

# Introduction

Ce projet consiste à concevoir, développer et tester un système complet de télé opération pour un robot 7Links destiné à effectuer une pré-exploration de galeries spéléologiques. Le robot sera équipé d’un système vidéo, de capteurs environnementaux, d’un éclairage puissant et d’une interface de pilotage intuitive via une manette Xbox.

Le but est d’améliorer la sécurité des spéléologues en analysant une zone avant d’y engager des humains.

# Contexte

Avant d’engager des spéléologues, il est souhaité d’envoyer un robot léger, capable de :

- Progresser dans des zones étroites,

- Observer l’environnement,

- Détecter des situations dangereuses,

- Transmettre une vidéo en direct,

- Sans mettre l’équipe en risque.

Le Rover Phidgets piloté par manette Xbox représente une solution simple, transportable et fiable pour cette exploration de reconnaissance.

# Objectifs du projet

Créer un système permettant de piloter un Rover Phidgets dans une grotte réelle afin d’effectuer une pré-exploration sécurisée, comprenant :

- Pilotage intuitif par manette Xbox,

- Retour vidéo en direct (si possible)

- Éclairage puissant monté sur le robot,

- Relevés simples (température, humidité, pente approximative),

- Consignation d’un mini-rapport automatique de la mission.

Le système doit fonctionner dans un environnement sombre, humide, irrégulier, avec mobilité réduite.

# Livrables

- Documentation de projet.

- Application/système.

- Manuel utilisateur.

# Fonctionnalités

- Pilotage via manette Xbox

  - Joystick gauche : direction fine

  - Joystick droit : vitesse + contrôle progressif

  - Bouton A : activer/désactiver l’éclairage (LED haute intensité)

  - Bouton B : arrêt d’urgence

  - Boutons latéraux : vitesse lente / vitesse normale / mode “crabe” si roues différentielles

  - Vibrations manette lorsque :

    - Perte de signal

    - Batterie faible

    - Choc détecté

- Affichage en temps réel

  - Vidéo live (indispensable en grotte)

  - Niveau de batterie

  - Intensité du signal radio

  - Capteurs simplifiés :

    - Humidité relative

    - Température

    - Pente estimée du sol (via accéléromètre)

  - Mini-carte “fil d’Ariane” :

    - Position approximative basée sur le cumul des mouvements

    - Utile pour retrouver le robot si perte de contact

- Mode “Reconnaissance”

  - Exploration des premiers 50–300 m d’une galerie

  - Vérification de :

    - Stabilité apparente

    - Présence d’eau

    - Passages trop étroits

    - Obstacles

  - Enregistrement automatique d’un clip vidéo de la mission

# Contraintes du projet

Contraintes techniques

- Le Rover doit fonctionner dans un milieu sombre, humide et instable.

- La communication sans fil doit être suffisamment robuste pour maintenir un signal stable dans une galerie.

- L’alimentation doit tenir toute la durée d’une mission (30 à 60 minutes).

- Les composants doivent être protégés (étanchéité, anti-boue, chocs).

- Le streaming vidéo doit être fluide malgré les pertes possibles de signal.

Contraintes matérielles

- Utilisation obligatoire du matériel disponible : Rover Phidgets + capteurs compatibles.

- Manette Xbox comme interface de pilotage unique.

- Poids total limité pour assurer la mobilité du robot.

Contraintes organisationnelles

- Le projet doit être réalisé dans le temps imparti du module 306.

- Travail en équipe (3 personnes), avec répartition claire des tâches.

- Documentation obligatoire selon les exigences de l’école.

Contraintes logicielles

- Utilisation de bibliothèques compatibles Phidgets.

- Interface utilisateur simple (max 5 minutes pour comprendre l’usage).

- Système stable, testable et maintenable.

# Périmètre du projet

Inclus dans le projet

- Pilotage du Rover via manette Xbox.

- Gestion de la vitesse, direction, modes de déplacement.

- Affichage vidéo en direct.

- Lecture en temps réel des capteurs (température, humidité, pente).

- Indicateurs : niveau batterie, signal radio.

- Éclairage LED activable.

- Mini-carte “fil d’Ariane” simple basée sur l’estimation du déplacement.

- Enregistrement automatique d’un clip vidéo.

Hors périmètre

- Cartographie 3D avancée (SLAM).

- Détection visuelle automatique d’obstacles (IA).

- Étanchéité professionnelle IP67 ou plus.

- Autonomie totale (le robot restera téléopéré).

- Modélisation complète des galeries.

# Analyse des risques

Faire une matrice des risques selon les risques détectés dans le business case. Exemple de matrice de risque :

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Plan d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Perte du signal radio en grotte | Élevée | Élevé | Élevée | Tests de portée, antenne améliorée, mode retour automatique lent |
| R2 | Humidité endommage l’électronique | Moyenne | Élevé | Élevée | Boîtier étanche, silicones protecteurs, tests préalables |
| R3 | Panne d’un capteur (temp., humidité, IMU) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Avoir des capteurs de rechange, tester avant chaque mission |
| R4 | Vidéo trop instable pour la reconnaissance | Moyenne | Élevé | Élevée | Réduire résolution, optimiser streaming |
| R5 | Autonomie batterie insuffisante | Moyenne | Moyen | Moyenne | Prévoir 2 batteries, optimisation consommation LED |
| R6 | Délais non respectés | Faible | Élevé | Moyenne | Planning strict, répartir les tâches entre membres |
| R7 | Difficulté d’intégration manette + Rover | Moyenne | Moyen | Moyenne | Tester chaque module séparément, intégrer progressivement |
| R8 | Surcharge du système informatique embarqué | Faible | Moyen | Faible | Limiter traitements lourds, optimiser le code |
| R9 | Risques physiques en test réel (terrain) | Faible | Moyen | Faible | Tests préliminaires en salle / couloirs avant grotte |

# Ressources nécessaires

Ressources humaines

✔ Développeurs (embarqués, robotique, UI)

✔ Techniciens mécaniques & électroniques

✔ Opérateurs test terrain

✔ Gestion de projet / documentation

✔ Expertise spéléo pour validation

Ressources matérielles

✔ Rover, capteurs, caméra, LED

✔ Ordinateur embarqué + communication

✔ Manette Xbox

✔ Outils mécanique/électronique

✔ Matériel de tests terrain

Ressources financières

✔ Budget global : 600 à 1500 €